# 華山深耕計畫工作會議紀錄 v2

版本：v2 positive-scope release

會議日期：2026-06-22

會議時間：約 16:29 起，校正後逐字稿長度約 62 分鐘

會議形式：Google Meet

與會者：吳育德老師、國防醫學院江老師、慧誠智醫余總 Ken、Jason

紀錄整理：Jason 會後整理，依校正後逐字稿與 2026-06-22 repo record 修訂

主題：高齡者 AI 步態與肌少症風險篩檢暨閉環整合照護導流計畫：智慧互動終端、健康艙、影像篩檢與收案設計

## 語氣與文件設計準則

本版會議紀錄採用正向、主動、可信任、邊界清楚的 proposal-facing 語氣。文件以貢獻、分工、證據、設計控制與下一步決策為主軸，將技術與場域條件寫成成熟的執行架構。所有 scope controls 均以驗證層、治理層、採購層與臨床責任層呈現，讓讀者看到計畫的可執行性、可審查性與可擴充性。

## 一頁結論

本次會議將華山場域的高齡者肌少症與跌倒風險深耕計畫，收斂為一條可驗證、可部署、可擴散的智慧健康服務線。計畫的核心價值是建立「量測、分流、衛教、導流、追蹤」的閉環照護流程，讓社區高齡者在篩檢後取得清楚的風險辨識、個人化回饋、照護導流與持續追蹤。

智慧互動終端與機器人適合擔任衛教、導覽、流程說明、互動問答、安全提醒與現場引導角色。Computer vision 影像量測可作為選配或後續驗證模組，於設備條件、場域安全、人員配置與模型效度確認後納入擴充。這個定位讓機器人保有科技亮點，也讓計畫的第一版交付保持穩定、可驗收、可維護。

模型驗證的核心是建立清楚的 ground truth。計畫可用握力、BIA / ASMI、SPPB、SARC-F、小腿圍、跌倒史、疼痛、共病、用藥、STS5、TUG、步態與人口學變項形成可審查的資料層，再評估影像特徵與功能性指標對肌少症或跌倒風險的預測力。第一年收案設計應納入陽性與陰性個案，並保留年齡、性別、族群來源、場域來源與 reference-standard label，支撐模型信效度、外部驗證與 proposal KPI。

健康艙適合成為肌少症計畫中的固定量測與資料整合 anchor。健康艙承擔基礎生理量測、基本人口學資料、BIA / 身高體重 / 血壓 / 血糖血脂 / 握力或外部匯入資料、互動問卷、QR/report、雲端資料流與 HIS/FHIR-ready 後續資料流；智慧互動終端承擔現場溝通與衛教；雲端平台整合量測、問卷、LINE / APP、Dashboard 與臨床導流，形成可查核的紅黃綠燈分流與年度 KPI evidence。

## 吳老師交辦的三項任務

| 編號 | 交辦事項 | 第一原理轉譯 | 建議負責 / 協作 | 具體產出 |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 機器人部分：computer vision 是 optional，可以放上去；基本上還是衛教。 | 機器人的主要價值是降低現場說明、衛教、導覽與互動成本，影像篩檢作為可擴充模組。 | Jason 整理會議紀錄；吳老師、Ken、江老師校準方向；Kevin 後續修計畫書。 | 修正「智慧互動終端 / 機器人」段落：主軸為衛教、導覽、流程引導、安全提醒與互動；CV 影像量測列為 optional 模組；KPI 對應衛教互動、流程完成、使用者回饋、現場可行性與模組驗證。 |

| 2 | 收案一定要收到陽性的病人，且要注意年齡與性別分布。 | 模型驗證需要具備可判別的陽性與陰性標籤，並讓樣本結構代表實際部署場域。 | 江老師、Kevin、臨床團隊設計收案；Ken / 合作方提供既有資料庫資訊；吳老師確認整體策略。 | 收案策略表：陽性 / 陰性比例、年齡層、性別、場域來源、納入條件、reference-standard label、量測工具與資料欄位。 |

| 3 | 健康艙用在肌少症的一個用途。 | 健康艙定位為穩定量測與資料匯流節點，清楚回答量什麼、如何與肌少症相關、如何形成分流、如何銜接雲端 / HIS / Dashboard。 | 吳老師與美如主任確認場域方向；江老師與 Kevin 討論臨床欄位；Ken 提供健康艙 / iMVS 技術資料與案例。 | 健康艙應用規格：量測項目、資料流、FHIR / HIS-ready mapping、QR code / PDF 報告、BIA / 握力 / 問卷整合、肌少症分流規則、TFDA / IRB / 資安治理路徑。 |

## 第一原理分析

### 1. 計畫主體是閉環照護服務線

本計畫的核心交付是高齡者肌肉健康與跌倒風險的閉環照護服務線。社區整合性篩檢作為入口，AI 與功能性量測協助風險辨識，智慧互動終端與 LINE / APP 支援衛教與追蹤，健康服務中心與聯醫多專業團隊承接紅黃綠燈導流，年度 KPI evidence 回饋到模型、流程與照護設計。

可執行架構分成四層：

| 層級 | 內容 | proposal value |

| --- | --- | --- |

| 量測層 | STS5、TUG、步態、握力、小腿圍、BIA、SARC-F、SPPB、跌倒史、疼痛、共病、用藥、vital signs | 建立低負擔且可驗證的肌少症 / 跌倒風險資料來源 |

| 資料層 | 雲端平台、資料庫、去識別化、FHIR / HIS-ready mapping、QR code / PDF 報告、Dashboard | 支援年度查核、追蹤、導流與跨系統交接 |

| 互動層 | LINE、APP、智慧互動終端、機器人、語音問答、衛教腳本、現場流程引導 | 降低現場說明負擔，提高長者理解與參與 |

| 照護層 | 紅黃綠燈分流、健服中心課程、復健、營養、家醫、老年醫學、骨科、院外門診部、長照資源 | 讓篩檢結果進入可追蹤的照護行動 |

### 2. AI 模型的價值來自標準答案與驗證設計

影像模組可提供低負擔輸入，模型價值則由清楚的標準答案與驗證流程支撐。第一年可先建立資料字典與 validation workbook，明確記錄每位個案的 reference-standard label、量測條件、設備設定、場域來源與追蹤結果。

建議第一年驗證欄位：

| 欄位類別 | 建議內容 |

| --- | --- |

| Reference label | BIA / ASMI、握力、小腿圍、SARC-F、SPPB、步速、跌倒史、疼痛量表、共病、用藥 |

| Function signal | STS5、TUG、步態、坐站速度、平衡、轉身、步幅、步速 |

| Population signal | 年齡、性別、場域來源、社區 / 健康中心 / LTC / 醫院門診 source label |

| Device signal | camera setup、距離、角度、解析度、光線、測試場地、標準椅、操作人員 |

| Model evidence | AUC、敏感度、特異度、校準分析、外部驗證、資料缺漏率、TFDA / IRB 狀態 |

### 3. 現場安全是服務品質的一部分

TUG、五次坐立與步態測試涉及起身、轉身、行走與坐下。高齡者在測試時需要清楚指引、標準場地、人員觀察與中止條件。這些設計讓測試流程具備安全、可重複與可審查的品質。

建議寫入 SOP 的設計控制：

- 標準椅、標準距離、地面標線與攝影位置。

- 測試前確認長者理解流程，必要時提供台語或家屬 / 工作人員協助。

- 人員站位、扶持責任、測試中止條件與跌倒應變流程。

- 影像模組輸出作為篩檢輔助與風險提示，臨床判讀與照護導流由人員 / 臨床團隊承接。

- 年度 safety KPI 包含測試完成率、中止率、人員在場率與事件回報。

### 4. 健康艙與機器人分工形成可維護架構

健康艙、智慧互動終端與雲端平台各自承擔最適合的角色。健康艙負責穩定量測與資料匯流；機器人 / 互動終端負責溝通、衛教、導覽與現場互動；雲端平台負責資料整合、報告、Dashboard、LINE / APP 與 HIS/FHIR-ready mapping。

```text

健康艙 / station

-> 基礎生理量測 + BIA / 身高體重 / 血壓血糖血脂 / 問卷 / 外部資料匯入

-> 雲端平台 / Dashboard / QR report

-> 紅黃綠燈分流 + 家醫科 / 復健 / 營養 / 健促班導流

智慧互動終端 / 機器人

-> 流程說明 + 衛教 + 導覽 + 安全提醒 + 互動問答

-> LINE / QR / 報告帶走 + 後續追蹤入口

```

這個分工讓計畫同時具備採購彈性、維護可行性、場域安全與科技展示效果。

### 5. LINE 作為低門檻追蹤入口，APP 作為進階能力

會議中 Ken 提到台灣與泰國許多社區健康管理場景使用 LINE，核心原因是高齡者學習成本低、工作人員推廣容易、訊息與衛教到達率高。建議第一版以 LINE 作為低門檻入口，承擔提醒、衛教、問卷、回診或課程通知；APP / Web App 保留給影像量測、遊戲化任務、感測器整合與較嚴謹身分驗證場景。

## 主要討論內容

### 深耕計畫主體與原始設計

會議確認華山場域主軸為「高齡者 AI 步態與肌少症風險篩檢暨閉環整合照護導流計畫」。草案設定為三年期，116-118 年，每年約新臺幣 17,500,000 元。技術組負責手機 / 平板影像量測 STS5、TUG 與步態，建立肌少症與跌倒風險 AI 預測模型；護理 / 照護端負責 COM-B 個人化動機回饋、APP 或 LINE 居家追蹤、衛教與紅黃綠燈分流。

本次會議的 v2 敘事把智慧互動終端、機器人、健康艙、影像模組、LINE / APP 與臨床標準答案串成一條服務系統。計畫書可以用「健康艙量測、機器人互動、雲端整合、臨床導流」作為清楚架構，讓設備功能、KPI、收案、資料治理與採購邏輯一致。

### 機器人定位

機器人適合作為高齡者友善的現場互動介面。它可提供語音與螢幕引導、健康服務中心導覽、流程說明、衛教播放、簡單 Q&A、QR / LINE 引導與安全提醒。CV 影像模組可放在機器人或場域設備上，作為選配或後續驗證能力。

建議 proposal 句型：

```text

智慧互動終端 / 機器人提供流程引導、衛教、導覽、安全提醒與現場互動輔助；影像篩檢模組作為選配或後續驗證模組，於完成設備、場域、人員安全與模型效度確認後納入擴充。

```

### 既有影像模組與效度資料

Ken 口頭說明，過去已有衰弱篩檢、跌倒風險評估與肌少症量測的影像模組案例，曾在照護場域與醫院健康檢查場景使用。此資訊可作為 feasibility signal，後續計畫書可將它轉化為資料需求與驗證設計。

建議向合作方取得：

- 訓練資料來源、樣本數、陽性 / 陰性比例。

- 年齡、性別、疾病族群與場域來源。

- 模型指標、外部驗證結果與校準方式。

- 測試條件、設備規格、camera setup 與操作流程。

- TFDA、IRB、資安與資料處理狀態。

### 收案與模型驗證

江老師指出社區整篩可提供大量場域資料，模型驗證則需要同時納入陽性與陰性個案。建議第一年即建立陽性個案來源，例如養護中心、長照據點、復健科、老年醫學、心衰或其他高風險族群，並與社區健康族群形成可判別的 validation cohort。

收案表建議欄位：

| 類別 | 欄位 |

| --- | --- |

| 分層 | 陽性 / 陰性、年齡層、性別、場域來源、族群來源 |

| 標準答案 | BIA / ASMI、握力、小腿圍、SARC-F、SPPB、步速、跌倒史 |

| 影像輸入 | STS5、TUG、步態、camera setup、測試距離、測試場地 |

| 治理 | 同意流程、IRB / QI 判定、資料保存、去識別化、資安 |

| 輸出 | AUC、敏感度、特異度、校準、外部驗證、年度報告 |

### 健康艙用途

健康艙可成為高齡者肌肉健康計畫的量測與資料整合 anchor。它可承擔身高、體重、BMI、血壓、脈搏、血糖、血脂、BIA 或外部匯入資料，並與握力、小腿圍、SARC-F、SPPB、STS5 / TUG、跌倒史、疼痛與問卷資料形成整合報告。

建議 proposal 句型：

```text

健康艙整合基本人口學、生理量測、肌少症相關量測資料、互動問卷、衛教回饋、QR 報告與後續 HIS/FHIR-ready 資料流，支援紅黃綠燈分流、家醫科或健康促進課程導流，以及年度 KPI evidence。

```

### 授權、採購與合作治理

若後續將語音問答、AI 互動或影像模組放入慧誠智醫設備，授權、採購、維護與商業條款可由吳老師與合作方另行協調。計畫書可先使用功能需求、驗證需求、資料治理與採購規格語言，保留多供應商與採購合規彈性。

## 會議決議與計畫書寫法

| 議題 | v2 建議方向 | 計畫書位置 |

| --- | --- | --- |

| 機器人定位 | 衛教、導覽、流程說明、互動問答、安全提醒為主；CV 影像量測作為 optional / validation module。 | 目標、模組 C、KPI、預算說明、採購規格 |

| 現場安全 | 動態測試採人員在場、標準場地、中止條件與事件回報。 | SOP、IRB / QI、風險治理、教育訓練 |

| 影像模型效度 | 取得資料庫來源、樣本數、陽性 / 陰性比例、模型效度、外部驗證與合規狀態。 | AI 模型建置、資料治理、技術附件 |

| 收案策略 | 第一年設計陽性與陰性個案來源，並做年齡、性別、場域分層。 | 研究設計、樣本數估算、場域配置、KPI |

| 健康艙用途 | 生理量測、問卷、資料匯流、QR/report 與 HIS/FHIR-ready mapping。 | 模組 B、模組 I、健康艙採購規格、資料流圖 |

| LINE / APP | LINE 作為低門檻追蹤與衛教入口；APP / Web App 承擔進階量測或任務。 | 使用者旅程、追蹤流程、KPI |

| 預算與 KPI | 每年 NT$17.5M 對應設備、系統、收案、驗證、治理、導流與追蹤成果。 | 年度預算、KPI、第三年示範成果 |

## 治理與驗證登錄表

| 治理項目 | 設計焦點 | KPI / evidence |

| --- | --- | --- |

| 模型外部效度 | 取得來源資料與本地 validation cohort，依年齡、性別、場域校準。 | 外部驗證報告、AUC、敏感度、特異度、校準分析 |

| 陽性樣本 | 納入養護中心、復健科、老年醫學、已診斷或高風險族群。 | 陽性 / 陰性比例、年齡性別分布、收案來源表 |

| 現場安全 | 標準椅、場地、工作人員站位、中止條件與事件回報。 | 人員在場率、測試完成率、中止率、事件回報 |

| TFDA / IRB / QI | 以篩檢輔助、研究驗證與 staff-review workflow 設計治理路徑。 | 合規檢核表、IRB / QI 判定、設備證號或用途說明 |

| 高齡者追蹤入口 | LINE 作為低門檻入口，APP / Web App 作為進階能力。 | LINE 加入率、訊息開啟率、問卷回覆率、追蹤完成率 |

| 設備分工 | 健康艙量測、機器人互動、雲端整合。 | 資料流圖、維護責任表、設備 acceptance criteria |

| 資料串接 | 定義欄位、ID、API、FHIR / HIS-ready mapping、QR report。 | 欄位表、資料字典、Dashboard demo、QR report |

| KPI 承諾 | 將硬體亮點轉成可驗收服務成果。 | 使用率、滿意度、資料完整率、導流完成率、年度報告 |

## 後續行動清單

| 優先 | 行動項目 | 負責 / 協作 | 產出 |

| --- | --- | --- | --- |

| 高 | 將三項結論整理為群組版並貼給相關老師確認。 | Jason | 群組版會議紀錄 |

| 高 | 修正計畫書中機器人與智慧互動終端定位。 | Kevin 主修；吳老師、江老師、Jason、Ken 協作 | 模組 C、目標三、KPI 修正版 |

| 高 | 設計收案分層與陽性個案來源。 | 江老師、Kevin、臨床團隊 | 收案策略表與樣本數假設 |

| 高 | 向 Ken / 合作夥伴取得既有影像模組效度資料。 | Ken 協調；吳老師、江老師提出資料需求 | 資料庫與效度查核表 |

| 高 | 定義健康艙在肌少症流程中的用途。 | 吳老師、美如主任、江老師、Kevin、Ken | 健康艙量測項目與資料流規格 |

| 中 | 決定 LINE 與 APP / Web App 分工。 | 技術組、護理 / 個管團隊、Ken | 使用者旅程與追蹤流程 |

| 中 | 建立資料流與系統架構圖。 | 技術組、Ken、院方資訊窗口 | 系統架構圖、欄位表、資料流圖 |

| 中 | 重新整理 KPI。 | 吳老師、Kevin、Jason、江老師 | KPI 修正版 |

| 中 | 釐清 TFDA / IRB / QI / 資安治理路徑。 | 臨床團隊、法遵 / IRB 窗口、Ken | 合規檢核清單 |

| 低 | 授權、銷售與分潤模式另行討論。 | 吳老師主談；Ken / 慧誠智醫協作 | 商務條款草案 |

## 建議更新後的計畫敘事

本計畫以社區高齡者肌少症與跌倒風險篩檢為入口，建立「量測、分流、衛教、導流、追蹤」的閉環照護流程。AI 影像模組以 STS5、TUG 與步態為低負擔功能性指標，並以握力、BIA、SARC-F、SPPB、小腿圍、跌倒史與臨床資料建立標準答案與外部驗證。智慧互動終端與機器人承擔流程引導、衛教、導覽、互動問答與使用者回饋；影像量測依場域條件與採購結果作為選配功能。健康艙 / station 作為 vital signs、BIA、基本健康資料與問卷蒐集節點，透過雲端平台、FHIR / HIS-ready mapping、個管 Dashboard 與 LINE / APP 追蹤，支援紅黃綠燈分流與聯醫多專業照護導流。

## KPI 修正方向

| KPI 類別 | v2 寫法 | Evidence |

| --- | --- | --- |

| 機器人 / 互動終端 | 衛教互動次數、導覽完成率、使用者滿意度、現場人員重複說明時間降低、CV optional 可行性驗證。 | 現場 log、問卷、工作人員回饋、模組驗證報告 |

| AI 模型 | 資料完整率、陽性 / 陰性樣本數、年齡 / 性別分布、外部驗證、敏感度、特異度、校準分析。 | validation workbook、模型報告、年度查核 |

| 健康艙 | 量測完成率、資料成功上傳率、QR code / PDF 報告產出率、BIA / 握力 / 問卷整合率、分流完成率。 | 系統 log、資料字典、Dashboard、QR report |

| LINE / APP | LINE 加入率、衛教訊息開啟率、問卷回覆率、電話 / 家屬替代追蹤率；APP 作為進階功能。 | LINE analytics、追蹤表、個管紀錄 |

| 安全 | 人員在場率、測試中止率、事件回報、SOP 訓練完成率。 | SOP、training record、事件表 |

| 導流 | 紅燈 48 小時首通率、30 天導流完成率、黃燈課程參與率、3 / 6 / 12 個月追蹤完成率。 | 個管 Dashboard、課程出席、追蹤紀錄 |

## 待確認事項

1. 既有影像模組的資料庫來源、樣本數、陽性 / 陰性比例、年齡性別分布、疾病族群與模型指標。

2. 既有模組的 TFDA 或其他醫療器材 / 軟體合規狀態，以及本計畫使用語言的 intended use。

3. 高榮、奇美、台南照護中心等案例的可引用佐證資料、影片與正式文件。

4. 健康艙實際可量測項目：BIA、握力、血壓、血糖、血脂、身高體重、BMI、問卷與外部資料匯入。

5. 健康艙資料進入雲端、HIS、Dashboard、FHIR-ready mapping 與 QR code / PDF 報告的方式。

6. 華山、中正區、市政府點位或其他健康服務中心的場域、空間、動線、電力、網路與排隊吞吐量。

7. LINE、APP、Web App 的技術選型與使用者旅程。

8. 收案來源是否包含養護中心、院內門診、復健科、老年醫學、心衰族群或其他高風險場域。

9. 政府採購文件中如何以功能需求描述健康艙、智慧終端、機器人與雲端整合。

10. 授權金、分潤、銷售與 IP 歸屬由吳老師與合作方另行處理。

## 可直接貼到群組的精簡版

各位老師好，我先把今天 16:29 會議的三個重點整理如下，供後續 Kevin / 美如主任 / 慧誠智醫討論使用。

第一，機器人定位以衛教、導覽、流程說明、互動問答與現場引導為主。Computer vision 影像量測可以作為 optional 模組放上去，並在場域安全、設備設定與模型效度確認後擴充。這樣可以讓機器人發揮高齡者友善互動與現場說明價值，同時把動態量測交給標準化流程與人員安全配置。

第二，收案設計第一年就要納入陽性個案，並注意年齡、性別與族群分布。若要建立或驗證肌少症 / 跌倒風險預測模型，需要同時保留陽性與陰性樣本、場域來源、reference-standard label、STS5 / TUG / 步態資料與模型效度指標。也建議請 Ken 協助提供既有影像模組的原始資料庫、樣本數、族群分布、外部驗證、AUC / 敏感度 / 特異度與 TFDA / IRB 相關狀態。

第三，健康艙要明確寫出在肌少症流程中的用途。健康艙可作為 vital signs、BIA、身高體重、BMI、問卷或其他生理資料的量測與資料匯流節點；機器人負責衛教與互動；雲端平台整合資料並產出 QR code / PDF 報告，後續串接 HIS / Dashboard，形成紅黃綠燈分流與健服中心 / 聯醫多專業導流。

建議下一步：Kevin 修正計畫書；江老師與 Kevin 討論收案與健康艙規格；Ken 提供既有影像模組、健康艙、案例影片、資料庫與效度資料；吳老師與美如主任確認場域與健康艙用途。

## Evidence Stewardship

本紀錄依據校正後逐字稿、深耕計畫草案、會議截圖與 repo 內 2026-06-22 canonical meeting record 整理。會議中關於高榮、奇美、既有影像模組、健康艙價格、機器人價格、資料庫規模與設備合規狀態等資訊，屬於 meeting statement / partner-provided context。正式送審或採購文件可將這些內容轉成資料請求、採購規格、驗證條件與待合作方確認的 evidence table，再依正式佐證更新。